

# Муниципальное образование – ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# РязанскОГО муниципальнОГО районА Рязанской области

## **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –**

## **ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

## **РЯЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «10» ноября 2017 г. № 65

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образовании – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области

на 2018-2022 г.г.»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, постановлением администрации муниципального образования – Окское сельское поселение от 15.05.2015 г. N 27а "О муниципальных программах муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области" администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального район Рязанской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образовании – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 г.г.» согласно приложению.

2.Признать утратившим силу с 01.01.2018 года постановление администрации муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области от 30.11.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образовании – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 г.г.»

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит опубликованию в Информационном вестнике муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области и на официальном сайте администрации.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.В. Трушин

 Приложение

к постановлению администрации муниципального образования –

Окское сельское поселение

от 10.11.2017 года № 65

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ - ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Благоустройство территории муниципального образовании – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 г.г. (далее «Программа») |
| Заказчик Программы  | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| Разработчик Программы  | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| Основание для разработки Программы  | Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление администрации муниципального образования – Окское сельское поселение от 15.05.2015 г. N 27а "О муниципальных программах муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области"; Правила по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| Исполнители Программы  | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| Цель (цели) и задачи  | Цель: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Окского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.Задачи:- Благоустройство придомовых территорий, зон отдыха.- Обустройство и восстановление малых архитектурных форм (детские и спортивные площадки, скамейки, урны).- Реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Окского сельского поселения.- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов  |
| Целевые индикаторы  | Количество вывезенного мусора, куб. м.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.Количество контейнерных площадок, ед.Количество контейнеров для ТБО, ед.Количество фонарей уличного освещения, ед.Протяженность отремонтированных ограждений, м |
| Сроки и этапы реализации  | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования  | Источником финансирования Программы является бюджет Окского сельского поселения. 2018 г. – 2551,99 тыс. руб., 2019 г. – 3891,352 тыс. руб., 2020 г. – 3277,0 тыс. руб., 2021 г. – 2015 тыс. руб., 2022 г. – 2015 тыс. руб.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

# 2. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Окского сельского поселения на среднесрочную перспективу.

Реализация программы направлена на:

 - создание условий для улучшения качества жизни населения;

 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

 В течение 2018-2022 годов необходимо организовать и провести:

 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

# 3. Цели и задачи реализации Программы

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Окского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи:

- Благоустройство придомовых территорий, зон отдыха.

- Обустройство и восстановление малых архитектурных форм (детские и спортивные площадки, скамейки, урны).

- Реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Окского сельского поселения.

# - Проведение конкурса по благоустройству

# 4. Механизм реализации Программы

 Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы является администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнитель Программы осуществляет реализацию мероприятий Программы.

Реализация Программы предусматривает участие органов местного самоуправления Окского сельского поселения, подрядных и прочих организаций.

Контроль осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Окское сельское поселение от 15.05.2015 г. N 27а "О муниципальных программах муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области".

Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением администрации муниципального образования – Окское сельское поселение.

# 5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2022 годы.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций экономического развития муниципального образования – Окское сельское поселение.

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2018 год (тыс. руб.) | 2019 год (тыс. руб.) | 2020 год (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) |
| Средства местного бюджета | 2551,99 | 3891,35 | 3277,0 | 2015,0 | 2015,0 |

**7. Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Главные распорядители | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| всего | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Проведение субботников (4) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **276** | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | Приведение территории поселения в надлежащее состояние |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок (5) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **1170** | 200 | 600 | 250 | 60 | 60 | Ликвидация несанкционированных свалок |
|  | Вывоз мусора с территории поселения (5) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **660** | 160 | 160 | 180 | 80 | 80 | Очистка территории |
|  | Ремонт, реконструкция и устройство ограждений парков. (4) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **70** | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | Ремонт и реконструкция ограждений |
|  | Ремонт памятников (4)  | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **250** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Приведение памятников в надлежащее состояние |
|  | Приобретение детских и спортивных площадок (4) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **490** | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества детских и спортивных площадок |
|  | Содержание детских спортивных площадок (4) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **125** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Приведение детских и спортивных площадок в надлежащее состояние |
|  | Реализация проекта местных инициатив | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет |  | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | Участие в программе |
|  | Участие в программе «Формирование современной городской среды» | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **1130** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Участие в программе |
|  | Строительство контейнерных площадок (5) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **293** | 73 | 80 | 100 | 20 | 20 | Ремонт контейнерных площадок |
|  | Приобретение контейнеров для вывоза ТБО (5) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **399** | 69 | 120 | 90 | 60 | 60 | Приобретение новых контейнеров для сбора и вывоза ТБО |
|  | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения (1) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **4333** | 793 | 840 | 900 | 900 | 900 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения |
|  | Приобретение светильников (1) |  |  |  | **300** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Модернизация сети уличного освещения |
|  | Работы по строительству новых ЛЭП сети уличного освещения, сети уличного освещения (1) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **1500** | 350 | 400 | 350 | 200 | 200 | Модернизация сети уличного освещения |
|  | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ (2) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **350** | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | Благоустройство кладбища |
|  | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев (4) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **1010** | 240 | 240 | 240 | 150 | 150 | Приведение парков в надлежащее состояние |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (6) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **408,9** | 40 | 148,9 | 140 | 40 | 40 | Приведение муниципальной территории в надлежащее состояние |
|  | Приобретение пескосмеси (5) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **89,985** | 19,985 | 20 | 10 | 20 | 20 | Посыпка дорог противоскользящей смесью |
|  | Разработка ПСД (4) | Администрация Окского сельского поселения | Администрация Окского сельского поселения | Местный бюджет | **1085,45176** | 0 | 485,45176 | 600 | 0 | 0 | Разработка ПСД |
| **ИТОГО:** | **13750,35** | **2551,99** | **3891,352** | **3277** | **2015** | **2015** |  |

# 8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Заказчик Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с пунктом 5 Положения о муниципальных программах муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования – Окское сельское поселение от 15.05.2015 г. N 27а.

# 9. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | По годам (нарастающим итогом) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество вывезенного мусора | куб. м. | 280 | 340 | 370 | 380 | 410 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  2 |
| Количество контейнерных площадок | Ед. | 2 | 2 | 2 |  3 |  2 |
| Количество контейнеров для ТБО | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 |  2 |
| Количество фонарей уличного освещения | Ед. | 8 |  8 | 8 |  10 |  0 |
| Количество шахтных колодцев | Ед. | 0 | 0 | 0 |  1 |  1 |
| Протяженность отремонтированных ограждений | м | 40 | 40 | 40 |  60 | 60 |

# 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

 1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

* + увеличение уровня озеленения территории поселения;
	+ стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
	+ увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.

 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:

* + проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.

 Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

* + развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
	+ повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
	+ улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
	+ улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
	+ повышение уровня эстетики поселения;
	+ привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.