

# Муниципальное образование – ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# РязанскОГО муниципальнОГО районА Рязанской области

## **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –**

## **ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

## **РЯЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «18» ноября 2019 г. №281

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Окское сельское поселение от 25.12.2017 г. № 07 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»»

**(в редакции постановления от 16.11.2018 г. № 316)**

В связи с приведением объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, руководствуясь Уставом муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования – Окское сельское поселение от 25.12.2017 г. № 07 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»» изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит опубликованию в «Информационном вестнике муниципального образования – Окское сельское поселение» и на официальном Интернет-сайте администрации Окского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Окского сельского поселения А.В. Трушин

Приложение

к постановлениюадминистрации муниципального образования –Окское сельское поселениеРязанскогомуниципальногорайонаРязанскойобласти

от «18»ноября 2019 года № 281

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселение

Рязанского муниципального района Рязанской области

на 2018-2022 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| Цели муниципальной программы |

|  |
| --- |
| Повышение качества и комфорта городской средына территориимуниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области  |

 |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение уровня благоустройства дворовыхтерриторий многоквартирных домов на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;2) повышения уровня благоустройстватерриторий общего пользования муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;3) количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;4) доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;5) количество паспортов благоустройства обследованныхтерриторий по итогам инвентаризации уровня благоустройства территорий муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;6) количество заключенных соглашений междуадминистрацией и собственниками (пользователями)индивидуальных жилых домов (собственниками(землепользователями) земельных участков) облагоустройстве индивидуальных жилых домов иземельных участков, предоставленных для их размещенияв соответствии с требованиями утвержденных правилблагоустройства. |
| Срокреализации муниципальной программы | 2018-2022 годыПрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |

|  |  |
| --- | --- |
| **Источник финансирования (источник поступления денежных средств)** | **Расходы (руб.)** |
| **всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| ***Всего:****в том числе:* |  |  | 100 | 250 | 200 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 100 | 250 | 200 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программыпредусматривается создание благоприятных условий для проживанияи отдыха населения муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области за счет:- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользованиянаселения от общего количества таких территорий;- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общегоколичества дворовых территорий;- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроеннымидворовыми территориями от общего количества многоквартирныхдомов;- приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров ипарковочных карманов в нормативное состояние;- обеспечение комфортных условий для проживания населениямуниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия ввыявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе,реализации и мониторинге программ;- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлеченияобщественности в процессы принятия решений на местном уровне иусиления общественного контроля за действиями органов местногосамоуправления; |

Понятия и термины:

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Термин "городская среда" применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании– Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Проблема благоустройства территории поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории поселения располагаются 43 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Значительный износобъектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, построенных 30-40 лет назад оказывает негативное влияние на моральный и патриотический настрой населения, является сдерживающим фактором для процесса создания Территориального общественного самоуправления и других объединений жителей, а, следовательно, и реализации собственниками квартир в многоквартирных домах ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.В таких домах живет подавляющая часть населения, в пос. Окский – 60%.

Содержание жилищного фонда с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и правил благоустройства: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

 То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.

В Окскомсельском поселении имеются территории общего пользования и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- благоустройство парков, скверов, бульваров.

- озеленение территорий общего пользования;

- устройство озеленения мест общего пользования;

-благоустройство территории возле общественного здания;

-иные объекты.

 Учитывая сложность проблем и необходимость выработкикомплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальноеулучшение качества жизни населения, представляется наиболееэффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальнойпрограммы, которая позволит благоустроить облик муниципальногообразования – Окское сельское поселение, улучшить экологическую обстановку, создать условиядля комфортного и безопасного проживания и отдыха жителейОкского сельского поселения.

**2. Целевые индикаторы муниципальной программы, характеризующие состояние сферы благоустройства**

 Сведения о текущих показателях (индикаторов) состоянияблагоустройства в муниципальном образовании – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области за2017 год представлены в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий - твердым покрытием, урнами, лавочками (минимальный перечень) | Ед. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 9,3 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – Окское сельское поселение)  | Проценты | 12,2 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв. м | 730,3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 2,5 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | - |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | - |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | - |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | - |

**3. Основные цели и задачи Муниципальной программы**

При разработке мероприятий Муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи для их достижения.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| Задачи Муниципальной программы | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования – Окское сельское поселение;2) повышения уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования – Окское сельское поселение;3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования – Окское сельское поселение;4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального о образования – Окское сельское поселение, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программыпредставлены в таблице 2.

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество паспортов благоустройства обследованных территорий по итогам инвентаризации | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество заключенных соглашений между администрацией и собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Срок реализацииМуниципальной программы 2018-2022 годы без выделения этапов.

**5. Механизм реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Окского сельского поселения.

Разработчиком и исполнителем является администрация Окского сельского поселения.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценке, предложений граждан, организаций о включении в Муниципальную программу;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

 Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Окского сельского поселения;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную программу в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации Окского сельского поселения;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в Муниципальную программу территорий общего пользования Окского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в соответствии с [Порядк](#Par29)ом,утвержденным постановлением администрации Окского сельского поселения.

 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Окского сельского поселения, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 2 к Муниципальной программе.

 Включение дворовой территории в Муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

 Адресный перечень территорий общего пользования Окского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Муниципальной программе.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии сПриложением 6 к Муниципальной программе.

 Исполнитель мероприятий Муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Муниципальной программой, своевременное информирование населения о реализации Муниципальной программы.

 Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Окского сельского поселения, а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Окского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

**5. Перечень мероприятий Муниципальной программы**

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**5.1 Перечень работ по благоустройству территории**

**общего пользования населения**

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения

могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытийтерриторий общего пользования;

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующейокраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтированиекарманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек изтротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а такжеобустройство входных групп, арок, художественных композиций и прочее;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки поддетское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания подтакое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол,баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройствомтравмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственнаятрава), нанесением разметки, устройством трибун;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых,спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от

проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования сустановкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодныхсветильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев,кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз

грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических,бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий подними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов,палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок,вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов надворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковыхработ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня илибетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием ихметаллическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственногоперемещения маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлическихстолбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок(кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, -устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление

территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел,архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и

подиумов под ними.

**5.2. Минимальный перечень работпо благоустройству**

**дворовых территорий**

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовыхтерриторий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

**5.3. Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовыхтерриторий реализуется при условии обязательного финансового и (или) трудового участияжителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, ивключает в себя следующие виды работ:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночныепокрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территориймногоквартирных домов;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек изтротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а такжеоборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки

белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки поддетское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания подтакое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол,баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасныхпокрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых,спортивных площадок, парковок;

- устройство наружного освещения детских, игровых, спортивныхплощадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев,кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз

грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических,бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий подними;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников,детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов,цветочниц, бордюрного камня;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов надворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкойили без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня илибетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием ихметаллическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственногоперемещения по дворовой территории многоквартирных домовмаломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлическихстолбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок(кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- установка различных арт-фигур, входных арок и декоративныхкомпозиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивногооборудования;

- ремонт отмосток многоквартирных домов.

**5.4. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового**

**участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении**

**дополнительного перечня работ по благоустройствудворовых территорий**

При реализации муниципальной программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованныхорганизаций (при этом реализация мероприятий по благоустройствудворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 10,0 % от общей стоимости таких работ.Трудовое участие предусматривается привыполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройствустуденческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистовархитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников иархитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетомнеобходимости обеспечения физической, пространственной иинформационной доступности зданий, сооружений, территорий дляинвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе созданиебезбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественныхпространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровняблагоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными имуниципальными программами (планами) строительства (реконструкции иремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов;

е) срок приема заявок от жителей на включение территорийблагоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30календарных дней;

ж) срок проведения общественных обсуждений проектамуниципальной программы на 2018-2022 годы - не менее 30 календарныхдней;

з) типовая визуализация образцов элементов благоустройства,предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимальногоперечня работ;

и) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которыевходят в минимальный и дополнительный перечень работ поблагоустройству территорий;

к) осуществление общественного контроля;

л) проведение общественных обсуждений с использованием интернет -технологий.

 Трудовое участие может выражаться в выполнении жителяминеоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

 Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также егопериодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза запериод проведения работ по благоустройству дворовой территории)устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющими интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовыетерритории которых, участвуют в муниципальной программе,уполномоченным общим собранием собственников помещениймногоквартирного дома (далее - инициативная группа).

 Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечнедополнительных работ, представляет в администрацию муниципального образования – Окское сельское поселение отчет о трудовом участии жителей многоквартирногодома, территория которого благоустраивалась, с приложениемподтверждающих фотоматериалов.

**6. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средствсубсидий из областного бюджета является государственная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализациипрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего за весь период | Финансовыесредства, всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 2018г |  | 0 |  |  |  |
| 2019г |  | 100 |  |  |  |
| 2020г |  | 250 |  |  |  |
| 2021г |  | 200 |  |  |  |
| 2022г |  | 100 |  |  |  |

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы**

Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиямне менее двух дворовых территорийна основании заявокзаинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовыхтерриторий.

Обеспечение улучшения архитектурного облика поселения,достижения в полной мере физической, пространственной иинформационной доступности зданий, сооружений, дворовых и не менееодной общественной территории для жителей поселения, в том числеинвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд «скорой помощи» и другой спецтехники по дворовым территориям.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- обеспечение комфортности проживания населения поселения;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети коммунальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Подготовка и утверждение нормативных актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования – Окское сельское поселение.

**8. Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования – Окское сельское поселение  | Всего, в том числе |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет | 50,0 |
| Внебюджетные средства |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.Благоустройство дворовых территорий  |  |  | Асфальтирование придомовой территории, установка урн, скамеек.  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования – Окское сельское поселение  | Всего, в том числе |  | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет | 50,0 |
| Внебюджетные средства |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.Благоустройство общественных территорий | - | - | Асфальтирование, центральной площади перед ДК, установка лавочек, урн, ограждения. |
| 3 | Задача 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования – Окское сельское поселение | - | - | Вовлечение большего количества заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления |
| 3.1. | Мероприятие 1.Проведение собраний длязаинтересованных граждан,организаций; размещениеинформации омероприятиях входящих всостав Программы в СМИ,на официальном сайте администрациимуниципального образования – Окское сельское поселение  | - | - | Вовлечениезаинтересованныхграждан, организаций вреализациюмероприятий поблагоустройствутерриторий муниципального образования – Окское сельское поселение |
| 4 | Задача 4.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования – Окское сельское поселение, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  | Увеличение объектов благоустройства (площадки, дворы, площади с застройкой, улицы с прилегающей территорией и застройкой и др); обеспечение содержания их в чистоте; поддержание порядка на территории Окского сельского поселения |

Приложение № 1

кмуниципальной[программе](#P32)«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселениеРязанскогомуниципальногорайонаРязанской области на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области | 2018 | 2022 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям |  - Формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД;- организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой;- контроль качества работ. | Показатель 1:Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий.Показатель 2:Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| 1.Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области | 2018 год | 2022 год | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей  | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018 году;- подготовка проекта ремонта;- организация ремонта территории общего пользования. | Показатель 1:Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.Показатель 2:Доля площади благоустроенных муниципальных территорий пользования. |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области |
| 3.1. Основное мероприятиеПроведение собраний длязаинтересованных граждан,организаций; размещениеинформации омероприятиях входящих всостав Программы в СМИ, на официальном сайтеадминистрации муниципального образования – Окское сельское поселение  | Администрация муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области | 2018 год | 2022 год | Вовлечениезаинтересованныхграждан, организаций вреализациюмероприятий поблагоустройствутерриторий муниципального образования – Окское сельское поселение  | Трудовое и (или) финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству |  |

Приложение № 2

кмуниципальной[программе](#P32)«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ |
| Согласно минимальному перечню | Согласно дополнительному перечню |
| Ремонт дворовых проездов, кв.м | Обеспечение освещения дворовой территории, ед. светильников | Установка скамеек, ед. | Установка урн, ед | Установка детской и (или) спортивной площадки, ед. | Обустройство автомобильной парковки, кв.м | Озеленение территории, кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании \_\_\_\_\_\_\_ ед.Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_\_\_ ед.Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий) \_\_\_\_\_\_\_ ед.  |

Приложение № 3

к муниципальной[программе](#P32)«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования –Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории муниципального образования –Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта | Название объекта | Функциональное назначение (выбрать нужное: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) | Площадь объекта, кв. м | Потребность в благоустройстве |
| Сооружения | Дорожно-пешеходная сеть | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства | Элементы озеленения |
| Площадь, кв. м | Ориенти-ровочная стоимость благо-устройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориенти-ровочная стоимость благо-устройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориенти-ровочная стоимость благо-устройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориенти-ровочная стоимость благо-устройства, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)\_\_\_ ед.

Приложение № 4

к муниципальной[программе](#P32)«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

**ЕНИЕ**

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Окского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления Окского сельского поселения принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления Окского сельского поселения принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления Окского сельского поселения.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее установленного Муниципальной программой, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления Окского сельского поселения.

 2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного Муниципальной программой, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления Окского сельского поселения.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Контроль за соблюдением условий порядка

 4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Окского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

 4.2. Организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 5

кмуниципальной[программе](#P32)«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования –Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единицаизмерения | Единичная расценка, руб. |
| Строительствовнутриквартального, дворовогопроезда, автостоянки сасфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром2 196 | Без бордюра1 273 |
| Ремонт внутриквартального,дворового проезда, автостоянки сфрезерованием верхнего слоя иасфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром2 332 | Без бордюра1 086 |
| Строительство тротуара(пешеходной дорожки) сасфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром1 776 | Без бордюра853 |
| Ремонт тротуара (пешеходнойдорожки) с фрезерованиемверхнего слоя иасфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром1 664 | Без бордюра418 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 302 |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | 7 554 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 124 |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 3 100 |

Приложение № 6

кмуниципальной[программе](#P32)«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования –Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома

1. Урна



2. Скамейка

****